УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Свердловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Салихов

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**План мероприятий**

**по подготовке к отключению аналогового вещания на территории Свердловской области**

**в июне 2019 года**

| Номер строки | Наименование мероприятия | Этапы исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевещание на территории Свердловской области** | | |
|  | Общая координация работ по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 2 декабря 2019 года | Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – ДИС) |
|  | Организация совещаний по обеспечению перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевещание на территории Свердловской области с ответственными представителями исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ), территориальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – ТМИОГВ), органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОМСУ), операторов телевещания и спутниковой связи и другими заинтересованными участниками в рамках перехода на цифровое телевещание | до 2 декабря 2019 года | ДИС |
|  | **Раздел 3. Информирование населения Свердловской области о переходе на цифровое вещание** | | |
|  | Проведение еженедельного мониторинга по организации информационно-разъяснительной кампании в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, по переходу на цифровое телевещание, в том числе о количестве охваченных малоимущих граждан и работе, проведенной волонтерами  (во исполнение поручений ГФИ от 18.10.2018 № А54-66-1416) | Еженедельно  до 1 июля 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ),  ДИП |
|  | Создание информационного раздела по переходу на цифровое эфирное телевидение на главной странице сайтов ОМСУ и подведомственных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принимающих участие в информировании населения о переходе на цифровое эфирное телевидение. Актуализация раздела на регулярной основе | до 15 февраля 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Размещение информационно-разъяснительных материалов по переходу на цифровое телевещание и отключению аналогового вещания на территории Свердловской области (далее – информационные материалы) в региональных и муниципальных средствах массовой информации (далее – СМИ), в том числе в формате информационных видеороликов, тематических полос и разворотов с подробными разъяснениями, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (через Интернет-ресурсы, социальные сети) | Ежемесячно в срок не позднее  15 числа, следующего за отчетным периодом, до 15 мая 2019 года | Департамент информационной политики (далее – ДИП),  ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Размещение информационных материалов в объектах социальной инфраструктуры, на информационных стендах, досках объявлений, в общественном транспорте, отделениях почтовой связи, в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, в точках торговли бытовой и электронной техникой, в банках, медицинских, учебных и муниципальных учреждениях | Ежемесячно в срок не позднее  15 числа, следующего за отчетным периодом, до 15 мая 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Координирующее содействие ДИС в размещении социальной рекламы в целях информирования населения о прекращении аналогового телевидения с 3 июня 2019 года и необходимости перехода на цифровое вещание. Организация трансляции подготовленного видеоролика на рекламных площадках (видеоэкраны, медиафасады) рекламораспространителей в населенных пунктах Свердловской области | до 1 мая  2019 года | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области,  ДИС,  ДИП |
|  | Разработка ежемесячного медиа-плана по переходу на цифровое телевещание на первое полугодие 2019 года | Ежемесячно в срок не позднее  15 числа, следующего за отчетным периодом, до 15 мая 2019 года | ДИП |
|  | Разработка ежемесячного плана-графика выездов групп волонтеров на территории муниципальных образований Свердловской области в целях оказания помощи жителям, проживающим в зоне охвата сети цифрового вещания, по подключению пользовательского оборудования. | до 15 февраля 2019 года | ДМП\*,  ОМСУ |
|  | Организация волонтеров, социальных работников, представителей органов местного самоуправления, сотрудников жилищно-коммунальных служб и ТСЖ для подомовых (поквартирных) обходов в населенных пунктах Свердловской области, в рамках которых информировать население:  - о сроках отключения аналоговой трансляции и переходе на цифровой формат (обратив особое внимание на пожилых граждан);  - о предоставлении адресной помощи (компенсации) в приобретении соответствующего оборудования и категориях, имеющих право на компенсацию, порядке и сроках получения компенсации;  А также организовать сбор заявок от пожилых граждан, граждан с ограниченными возможностями на оказание помощи по подключению и настройке оборудования для приема цифрового телевидения | Ежемесячно в срок не позднее  15 числа, следующего за отчетным периодом, до 1 июня 2019 года | ДМП\*,  ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ),  Министерство здравоохранения Свердловской области  Министерство образования Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области  (далее – Минсоцполитика) |
|  | Проведение этапов социологического исследования для получения информации о динамике готовности населения к переходу на цифровое телевидение | до 6 мая  2019 года | ФГУП «РТРС» |
|  | **Раздел 4. Оказание помощи населению при переходе на цифровое телевещание на территории Свердловской области** | | |
|  | Внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126–ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан» с учетом необходимости субсидирования приобретения оборудования для приема цифрового телевидения малообеспеченными гражданами, проживающим в г. Екатеринбурге, г. Первоуральске, г. Нижнем-Тагиле, г. Каменск-Уральском | до 5 марта  2019 года | Минсоцполитика |
|  | Организация ежемесячного мониторинга предоставления компенсаций социально незащищенным группам населения при переходе на цифровое телевещание на территории Свердловской области | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 15 января 2020 года | Минсоцполитика |
|  | Организация адресной работы с населением с привлечением волонтеров для оказания помощи населению, проживающему в зоне охвата сети цифрового вещания на территории Свердловской области, в настройке приемного оборудования для приема цифрового телевидения (при консультационной поддержке со стороны Свердловского филиала ФГУП «РТРС») | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 2 декабря 2019 года | ДМП\*,  ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ),  Министерство образования Свердловской области, Минсоцполитика,  ДВП (по согласованию),  ФГУП «РТРС» |
|  | Организация регионального центра консультационной поддержки по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 15 апреля 2019 года | Минсоцполитика,  ДИС |
|  | Обеспечение функционирования регионального центра консультационной поддержки по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 27декабря 2019 года | Минсоцполитика,  ДИС |
|  | Круглосуточное функционирование информационно-консультативного «call-центра» ФГУП «РТРС» и специализированного сайта «Цифровое ТВ» | до 27декабря 2019 года | ФГУП «РТРС» |
|  | **Раздел 5. Обеспечение населения приемным оборудованием для цифрового телевидения** | | |
|  | Обеспечение наличия приемного оборудования (приставок, антенн) по фиксированной цене и с гарантированной доставкой, реализуемого через отделения почтовой связи на территории Свердловской области | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 2 декабря 2019 года | ФГУП «Почта России» |
|  | Организация мониторинга наличия приемного оборудования, а также цен на приемное оборудование с целью недопущения необоснованного роста цен на него в организациях торговли на территории Свердловской области | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 2 декабря 2019 года | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |
|  | **Раздел 6. Развитие антенного хозяйства коллективного доступа** | | |
|  | Корректировка нормативно-правовых актов Свердловской области, фиксирующая возможность направления средств фонда капитального ремонта на восстановление, установку и ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема цифрового эфирного телесигнала | до 5 апреля 2019 года | Министерство энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,  исполнительные органы государственной власти Свердловской области  (по согласованию) |
|  | Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного цифрового телевещания, расположенных в многоквартирных домах на территории Свердловской области | до 5 апреля 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ),  управляющие организации (товарищества собственников жилья) |
|  | Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах | до 6 июня 2019 года | Министерство энергетики  и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,  Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,  ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ),  управляющие организации (товарищества собственников жилья) |
|  | **Раздел 7. Работа с операторами спутникового телевидения** | | |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии с операторами спутникового телевидения в целях организации льготного подключения к операторам спутникового телевидения жителей, проживающих в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным сигналом | до 5 марта 2019 года | ДИС |
|  | Проведение информирования населения Свердловской области о льготном подключении к операторам спутникового телевидения в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным сигналом | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 2 декабря 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Проведение адресной работы в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных в населенных пунктах Свердловской области вне зоны охвата цифрового эфирного наземного вещания, оказания помощи в разъяснении и организации льготного подключения к операторам спутникового телевидения | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 2 декабря 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ), операторы спутникового телевидения  (по согласованию) |
|  | Организация сбора и обработки коллективных заявок от жителей муниципальных образований Свердловской области, выразивших желание подключиться к операторам спутникового телевидения | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 2 декабря 2019 года | ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Проведение ежемесячного мониторинга подключения жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания, к спутниковому телевидению | Ежемесячно в срок не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом, до 15 мая 2019 года | Операторы спутникового телевидения  (по согласованию),  ОМСУ,  ТМИОГВ  (свод по отчетам ОМСУ) |
|  | **Раздел 8. Обеспечение вешания региональных и местных телеканалов при переходе на цифровое телевещание на территории Свердловской области** | | |
|  | Обеспечение вещания региональных и местных телеканалов Свердловской области в аналоговом формате до конца 2019 года | до 27 декабря 2019 года | ДИП,  ФГУП «РТРС» |
|  | Разработка финансовой модели перевода вещания региональных и местных телеканалов Свердловской области на цифровой формат с 01.01.2020 года | до 10 июня 2019 года | ДИП,  ФГУП «РТРС» |
| Примечание: \* - другой исполнительный орган государственной власти Свердловской области, которому переданы функции и полномочия ДМП;  ОМСУ направлять информацию о выполнении Плана мероприятий в соответствующий ТМИОГВ (администрацию управленческого округа Свердловской области);  ТМИОГВ (администрациям управленческих округов Свердловской области), исполнительным органам государственной власти Свердловской области направлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий в адрес заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова. | | | |

И.о. Директора П.В. Борисов