УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Свердловской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Р. Салихов

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года

**План мероприятий**

**по подготовке к отключению аналогового вещания на территории Свердловской области**

**в июне 2019 года**

| Номер строки | Наименование мероприятия | Этапы исполнения мероприятия | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению перехода с аналогового вещания на цифровое эфирное телевещание на территории Свердловской области** |
|  | Общая координация работ по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 2 декабря2019 года | Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – ДИС) |
|  | Организация совещаний по обеспечению переходас аналогового вещания на цифровое эфирное телевещаниена территории Свердловской области с ответственными представителями исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – ИОГВ), территориальных межотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области (далее – ТМИОГВ), органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (далее – ОМСУ), операторов телевещания и спутниковой связи и другими заинтересованными участниками в рамках переходана цифровое телевещание | до 2 декабря2019 года | ДИС |
|  | **Раздел 3. Информирование населения Свердловской области о переходе на цифровое вещание** |
|  | Проведение еженедельного мониторинга по организации информационно-разъяснительной кампаниив муниципальных образованиях, расположенныхна территории Свердловской области, по переходуна цифровое телевещание, в том числе о количестве охваченных малоимущих граждан и работе, проведенной волонтерами(во исполнение поручений ГФИ от 18.10.2018 № А54-66-1416) | Еженедельнодо 1 июля2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ),ДИП |
|  | Создание информационного раздела по переходуна цифровое эфирное телевидение на главной странице сайтов ОМСУ и подведомственных организацийв информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принимающих участие в информировании населенияо переходе на цифровое эфирное телевидение. Актуализация раздела на регулярной основе | до 15 февраля2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Размещение информационно-разъяснительных материаловпо переходу на цифровое телевещание и отключению аналогового вещания на территории Свердловской области (далее – информационные материалы) в региональныхи муниципальных средствах массовой информации (далее – СМИ), в том числе в формате информационных видеороликов, тематических полос и разворотовс подробными разъяснениями, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (через Интернет-ресурсы, социальные сети) | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 15 мая2019 года | Департамент информационной политики (далее – ДИП),ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Размещение информационных материалов в объектах социальной инфраструктуры, на информационных стендах, досках объявлений, в общественном транспорте, отделениях почтовой связи, в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,в точках торговли бытовой и электронной техникой,в банках, медицинских, учебных и муниципальных учреждениях | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 15 мая2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Координирующее содействие ДИС в размещении социальной рекламы в целях информирования населенияо прекращении аналогового телевидения с 3 июня 2019 года и необходимости перехода на цифровое вещание. Организация трансляции подготовленного видеороликана рекламных площадках (видеоэкраны, медиафасады) рекламораспространителей в населенных пунктах Свердловской области | до 1 мая2019 года | Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, ДИС,ДИП |
|  | Разработка ежемесячного медиа-плана по переходуна цифровое телевещание на первое полугодие 2019 года | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 15 мая2019 года | ДИП |
|  | Разработка ежемесячного плана-графика выездов групп волонтеров на территории муниципальных образований Свердловской области в целях оказания помощи жителям, проживающим в зоне охвата сети цифрового вещания,по подключению пользовательского оборудования. | до 15 февраля2019 года | ДМП\*,ОМСУ |
|  | Организация волонтеров, социальных работников, представителей органов местного самоуправления, сотрудников жилищно-коммунальных служб и ТСЖ для подомовых (поквартирных) обходов в населенных пунктах Свердловской области, в рамках которых информировать население:- о сроках отключения аналоговой трансляции и переходена цифровой формат (обратив особое внимание на пожилых граждан);- о предоставлении адресной помощи (компенсации)в приобретении соответствующего оборудованияи категориях, имеющих право на компенсацию, порядкеи сроках получения компенсации;А также организовать сбор заявок от пожилых граждан, граждан с ограниченными возможностями на оказание помощи по подключению и настройке оборудования для приема цифрового телевидения | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 1 июня2019 года | ДМП\*,ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ),Министерство здравоохранения Свердловской области Министерство образования Свердловской области, Министерство социальной политики Свердловской области(далее – Минсоцполитика) |
|  | Проведение этапов социологического исследованиядля получения информации о динамике готовности населения к переходу на цифровое телевидение | до 6 мая 2019 года | ФГУП «РТРС» |
|  | **Раздел 4. Оказание помощи населению при переходе на цифровое телевещание на территории Свердловской области** |
|  | Внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2008 № 164-ПП«О реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126–ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощии предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» в части предоставления социальных гарантий и оказания материальной помощи отдельным категориям граждан»с учетом необходимости субсидирования приобретения оборудования для приема цифрового телевидения малообеспеченными гражданами, проживающимв г. Екатеринбурге, г. Первоуральске, г. Нижнем-Тагиле,г. Каменск-Уральском | до 5 марта2019 года | Минсоцполитика |
|  | Организация ежемесячного мониторинга предоставления компенсаций социально незащищенным группам населения при переходе на цифровое телевещание на территории Свердловской области | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 15 января2020 года | Минсоцполитика |
|  | Организация адресной работы с населением с привлечением волонтеров для оказания помощи населению, проживающему в зоне охвата сети цифрового вещанияна территории Свердловской области, в настройке приемного оборудования для приема цифрового телевидения (при консультационной поддержке со стороны Свердловского филиала ФГУП «РТРС») | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 2 декабря2019 года | ДМП\*,ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ),Министерство образования Свердловской области, Минсоцполитика,ДВП (по согласованию),ФГУП «РТРС» |
|  | Организация регионального центра консультационной поддержки по переходу на цифровое телевещаниев Свердловской области | до 15 апреля2019 года | Минсоцполитика,ДИС |
|  | Обеспечение функционирования регионального центра консультационной поддержки по переходу на цифровое телевещание в Свердловской области | до 27декабря2019 года | Минсоцполитика,ДИС |
|  | Круглосуточное функционирование информационно-консультативного «call-центра» ФГУП «РТРС»и специализированного сайта «Цифровое ТВ» | до 27декабря2019 года | ФГУП «РТРС» |
|  | **Раздел 5. Обеспечение населения приемным оборудованием для цифрового телевидения** |
|  | Обеспечение наличия приемного оборудования (приставок, антенн) по фиксированной цене и с гарантированной доставкой, реализуемого через отделения почтовой связина территории Свердловской области | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 2 декабря2019 года | ФГУП «Почта России» |
|  | Организация мониторинга наличия приемного оборудования, а также цен на приемное оборудованиес целью недопущения необоснованного роста цен на негов организациях торговли на территории Свердловской области | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 2 декабря2019 года | Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области |
|  | **Раздел 6. Развитие антенного хозяйства коллективного доступа** |
|  | Корректировка нормативно-правовых актов Свердловской области, фиксирующая возможность направления средств фонда капитального ремонта на восстановление, установкуи ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема цифрового эфирного телесигнала | до 5 апреля2019 года | Министерство энергетикии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,исполнительные органы государственной власти Свердловской области(по согласованию) |
|  | Проведение ревизии действующих систем коллективного приема сигналов эфирного цифрового телевещания, расположенных в многоквартирных домах на территории Свердловской области | до 5 апреля2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ),управляющие организации (товарищества собственников жилья)  |
|  | Восстановление систем коллективного приема эфирного телевидения в многоквартирных жилых домах | до 6 июня2019 года | Министерство энергетикии жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области,ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ),управляющие организации (товарищества собственников жилья) |
|  | **Раздел 7. Работа с операторами спутникового телевидения** |
|  | Заключение соглашений о взаимодействии с операторами спутникового телевидения в целях организации льготного подключения к операторам спутникового телевидения жителей, проживающих в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным сигналом | до 5 марта2019 года | ДИС |
|  | Проведение информирования населения Свердловской области о льготном подключении к операторам спутникового телевидения в населенных пунктах, расположенных вне зоны охвата цифровым эфирным сигналом | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 2 декабря2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ) |
|  | Проведение адресной работы в режиме подомовых обходов всех домохозяйств, расположенных в населенных пунктах Свердловской области вне зоны охвата цифрового эфирного наземного вещания, оказания помощи в разъяснениии организации льготного подключения к операторам спутникового телевидения | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 2 декабря2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ), операторы спутникового телевидения(по согласованию) |
|  | Организация сбора и обработки коллективных заявокот жителей муниципальных образований Свердловской области, выразивших желание подключиться к операторам спутникового телевидения | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 2 декабря2019 года | ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ)  |
|  | Проведение ежемесячного мониторинга подключения жителей населенных пунктов, расположенных вне зоны охвата цифрового телевещания, к спутниковому телевидению | Ежемесячнов срок не позднее15 числа, следующего за отчетным периодом,до 15 мая 2019 года | Операторы спутникового телевидения(по согласованию),ОМСУ,ТМИОГВ(свод по отчетам ОМСУ) |
|  | **Раздел 8. Обеспечение вешания региональных и местных телеканалов при переходе на цифровое телевещание на территории Свердловской области** |
|  | Обеспечение вещания региональных и местных телеканалов Свердловской области в аналоговом формате до конца2019 года | до 27 декабря2019 года | ДИП,ФГУП «РТРС» |
|  | Разработка финансовой модели перевода вещания региональных и местных телеканалов Свердловской области на цифровой формат с 01.01.2020 года | до 10 июня2019 года | ДИП,ФГУП «РТРС» |
| Примечание: \* - другой исполнительный орган государственной власти Свердловской области, которому переданы функции и полномочия ДМП;ОМСУ направлять информацию о выполнении Плана мероприятий в соответствующий ТМИОГВ (администрацию управленческого округа Свердловской области);ТМИОГВ (администрациям управленческих округов Свердловской области), исполнительным органам государственной власти Свердловской области направлять сводную информацию о выполнении Плана мероприятий в адрес заместителя Губернатора Свердловской области А.Р. Салихова. |

И.о. Директора П.В. Борисов